## Slide 1: 哈工大计算学部2024年春季学期 《软件工程》Project 第1轮 检查汇报
小组成员：王艺憬、王镜博、冯宦翔

## Slide 2: 选题与分组
题 目 | 家教服务系统 |  | 
班 号 | 21R0311、21W0311 |  | 
姓名 | 学号 | 联系方式 | 组长/组员
王艺憬 | 2021112855 | 3043875404@qq.com 18030420167 | 组长
王镜博 | 2021111560 | 760026452@qq.com 13703608911 | 组员
冯宦翔 | 2021110847 | 1805066231@qq.com 15736710596 | 组员
项目Github地址 | https://github.com/Leo3021/tutoring_system.git |  | 
指导教师 | 杨大易 |  | 

## Slide 3: 对题目的理解
家教服务系统
      基本背景
随着社会的发展，人们对教育的需求日益增长，设计一个高效、便捷的家教信息系统，对于提高家教服务质量、满足家长和学生的需求具有重要意义。
      现实意义
基于社会主义核心价值观，旨在为在校大学生提供更丰富更优质的家教信息，为有需求学生及家长更好的提供家教服务。
用户类型
有接家教需求的在读大学生
有家教需求的学生及家长
用户需求
通过此平台找到合适的家教或学生

## Slide 4: 功能清单
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 包含的用户故事 | 用户故事优先级
1 | 注册功能 | 完成新用户（家教/学生）的注册 | S-11、S-12 | 5
2 | 发布功能 | 用户在平台上可以发布具体详细的家教或学生信息 | S-2、S-3 | 5
3 | 查询功能 | 用户可以查询所有的家教和学生信息，也可查询已匹配的家教或学生信息 | S-41、S-42、S-61、S-62 | 5
4 | 自动推荐 | 系统会根据科目、时间、方式等字段为用户自动推荐合适的家教和学生 | S-51 | 5
5 | 匹配功能 | 用户可对心仪的家教或学生发出配对请求 | S-52 | 5
6 | 评价功能 | 学生可对已匹配过的家教进行评价 | S-7 | 4

## Slide 5: 非功能需求
01
可用性： 系统应易于使用，确保家长和教师可以快速找到所需功能并进行操作
02
安全性： 保护用户数据，包括个人信息和支付信息，防止数据泄露和未授权访问
03
可靠性： 系统应稳定运行，减少故障和中断，确保服务的连续性
04
可扩展性：随着用户数量的增加，系统应能够处理更大的负载，保持性能不下降
05
合规性： 系统应遵守相关的教育和隐私法规，确保合法运营

## Slide 6: 系统的体系结构构思

## Slide 7: 系统开发技术
编程语言：python
开发环境：Anconda + pycharm + mysql
运行环境：windows + python
主要技术：前端开发（html）、后端开发（python + mysql）、版本控 制（Git）

## Slide 8: 团队分工
成员 | 分工
王艺憬 | 前后端开发 + 版本管理
王镜博 | 前后端开发 + 版本管理
冯宦翔 | 规划整个项目、前端界面的原型设计

## Slide 9: 开发进度计划
时间 | 拟达成目标 | 完成情况
第十四周（6.3—6.9） | 讨论选题、完成第一轮迭代 | 选题确定，第一轮迭代基本完成
第十五周（6.10—6.16） | 第二轮迭代、优化前端界面 | 未开始

## Slide 10: 开发进度计划
Sprint 1

## Slide 11: 开发进度计划
Sprint 2

## Slide 12: 可行性分析
01
技术可行性：涉及到的前后端及数据库技术都较为熟悉，具有技术可行性。
02
用户需求分析：如今人们对教育的需求日益增长、家教作为一种辅助教育方式，受到了广泛的关注和欢迎，用户群体众多，需求强烈。
时间可行性：虽然迭代时间较短，但一些基本的功能和迭代要求还是能够实现的。
03

## Slide 13: 第1轮成果
成果一：搭建家教服务系统网页

## Slide 14: 第1轮成果
成果二：实现家教和学生信息的录入
图一：家教注册成功
图二：学生注册成功

## Slide 15: 第1轮成果
成果三：与Mysql数据库相连接，可以将前端录入数据存入数据库
图一：存储老师信息的表
图二：存储学生信息的表

## Slide 16: 第1轮成果
成果四：可以在网页端查询注册家教和注册学生的所有信息
图一：查询家教相关信息
图二：查询学生相关信息

## Slide 17: 第1轮成果
成果五：完成了家教和学生的匹配计算，匹配结果存储在数据库的match表中

## Slide 18: 小结
第1轮总体完成情况：
第一轮完成了总体框架的搭建，实现了前端网页的建立以及与后端数据库的连接，实现了录入信息、存储信息、网页查询信息、后端信息匹配的基本功能。
第2轮需要改进的地方和措施：
第二轮需要完善匹配信息的网页端显示，目前匹配信息只能在后端存储还不能显示给用户，措施：完善网页端界面，增添网页功能，将match表信息显示。另外网页端还可以设计得更加美观方便。

## Slide 19: 检查材料提交
提交时间：
  第14周周日，6月9日，晚23:55分之前。
提交到头歌平台的班级项目目录中的“Project第1轮检查”
提交内容：
  检查汇报PPT(当前文件)，文件名称为“学号-姓名-Project第1轮检查.ppt/pptx”
  录制一段不超过5分钟的系统演示视频，有配音讲解
授课教师、实验教师、TA将根据所提交材料进行评价，并给出意见和建议

## Slide 20: 结束